4/2-19 Informasjonsskriv nr.4

Status for byggeprosjektet per 4.februar 2019:

Det er har skjedd mye siden forrige oppdatering.

Eikenøtt er oppe! Vi har fått opp tak på Eikenøtt, vi har fått tettet en dør i 2.etg, vi har fått kledd Hasselnøtt utvendig på baksiden av huset og de har startet på Eikenøtt garderoben og deler av Hasselnøtt sitt grupperom. Vi har fått endret på pauserommet og de har gipset hele Eikenøtt innvendig.

De ligger godt an i forhold til fremdriftsplanen.

Dersom det skulle være spørsmål, ta kontakt med Anette Wilhelmsen på 90587366 eller styrer@ekornheia.no